Договор №

(договор, предложенный подрядчиком)			                                                                                                   "  " ноября 2011 г.

СНТ «Поляна», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя СНТ «Поляна» Нестеркина Юрия Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ЗАО "Спецстроймонтаж", именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице Генерального директора Полянчикова Валерия Аркадьевича, действующего на основании Устава , совместно в

дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Генподрядчик берет на себя обязательство выполнить весь комплекс работ по газификации

СНТ «Поляна», включая:

-   монтаж газопровода высокого давления протяженностью 1440 п.м. из ПЭ труб диаметром 	160 мм;

-   монтаж газопровода среднего давления протяженностью:

- 210 п.м. из ПЭ труб 	диаметром 160 мм;

-  2880 п.м из ПЭ труб диаметром 110 мм

-   заключение договоров с собственниками жилых строений на  монтаж внутреннего

и наружного  газопровода;( после согласование с заказчиком)

-   монтажные работы по установке и обвязке МРП, установка задвижек, изолирующих 	фланцев, ограждения МРП, молниезащиты;

-   сдача газопровода в эксплуатацию.

Примечание: Все вышеперечисленные работ выполняются силами Генподрядчика. Генподрядчик имеет право привлекать 	сторонние организации или третьих лиц для выполнения отдельных работ, в этом случае 	ответственность за выполнение работ полностью несет Генподрядчик.

1.2 Заказчик берет на себя обязательство оплатить работы, выполненные Генподрядчиком, в соответствии с ведомости затрат (см. Приложение 1).

2. Обязательства Сторон

2.1 Заказчик обязуется:

-   производить оплату работ по настоящему Договору в соответствии с ведомости затрат (см. 	Приложение 1)

-   в целях осуществления контроля и надзора за качеством выполняемых работ заключить и 	оплатить Договор с Наро-Фоминским трестом газового хозяйства;

-   заключить и оплатить Договор с Наро-Фоминским трестом газового хозяйства на врезку 	газопровода высокого давления и пуско-наладку МРП  с обязательным согласованием с 	Генподрядчиком;

- оформлять построенный газопровод в собственности ;

-   участвовать в проведении Государственной комиссии по приемке законченного 	строительством объекта ;

-   для выполнения проектов внутренней разводки в жилых строениях  предоставить 	Генподрядчику следующие документы: копию свидетельства на землю, копию свидетельства 	на дом, технический паспорт БТИ, копия паспорта.

2.2 Генподрядчик обязуется:

-   обеспечить выполнение полного комплекса работ, предусмотренных в настоящем Договоре 	и сдачу законченного объекта Заказчику в соответствии с проектной документацией, 	строительными нормами и правилами, действующими техническими условиями;

-   заключить договора с собственниками жилых строений  на монтаж  ц/вводов, ДРП и

внутреннего газопровода (оплачивается отдельно)

-   выполнить монтаж внутреннего газопровода в соответствии с заключенными 	индивидуально с каждым собственником жилого строения Договорами до сдачи 	магистрального газопровода в эксплуатацию;

-   обеспечить качество, позволяющее осуществлять нормальную эксплуатацию трассы 	газопровода;

-   полностью обеспечить строительство необходимыми материально-техническими ресурсами 	и строительной техникой, своими силами возводить необходимые временные сооружения и 	обеспечивать охрану территории строительства и сохранность имущества и других 	материальных ценностей;

-   сдать полный комплект исполнительно-технической документации на газопровод в ПТО 	Наро-Фоминского треста газового хозяйства после подписания Акта Государственной 	комиссии о приемке газопровода в эксплуатацию.

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1 Стоимость работ по настоящему Договору составляет 8 000 000 (Восемь миллионов ) рублей 00 копеек. Указанная сумма определена на основании Ведомости затрат (см. Приложение 1), включающей весь комплекс работ по  прокладке и сдаче в эксплуатацию газопровода высокого и среднего давления, а также МРП для газификации СНТ " Поляна " .

В расценки по монтажу газопровода включены работы по 	подготовке и исполнению полного пакета исполнительно-технической документации, 	выполненной в соответствии с требованиями ПТО Наро-Фоминского треста газового 	хозяйства .                                                                                                                          	3.2 В стоимость работ не включены дополнительные услуги (Госстройнадзор, врезка + пуско наладка МРП). Данные работы производятся и оплачиваются в соответствии с Договорами, заключенными СНТ " Красная Горка"  с соответствующими организациями при обязательном согласовании с Генподрядчиком.

3.3 Оплата работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с графиком, приведенным в приложении 1.

3.4 Не позднее пяти дней после подписания Договора Заказчик оплачивает Генподрядчику аванс в размере 4 000 000,00 (Четыре миллиона ) рублей для выполнения СМР и приобретения материалов.

3.5 Вышеуказанная стоимость Договора является неизменной до полного выполнения работ по настоящему Договору и может быть изменена только по обоюдному согласию Сторон, оформленному в виде Дополнительного Соглашения и подписанного руководителями Заказчика и Генподрядчика.

3.6 Оплата выполненных работ Заказчиком осуществляется поэтапно, не позднее 10 дней с момента подписания Акта выполненных работ в размере 90% от стоимости работ по конкретному этапу в соответствии с Приложением 1. Оплата производится в рублях путем перечисления на расчетный счет или в кассу Генподрядчика. Окончательный расчет производится не позднее десяти дней после подписания Акта Государственный комиссии о приемки газопровода в эксплуатацию.

4. Сроки выполнения работ

4.1 Срок начала выполнения работ по настоящему Договору исчисляется с момента получения аванса Генподрядчиком  и составляет________________________________________________

5. Гарантии качества

5.1 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Генподрядчиком по данному Договору.

5.2 Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается 12 месяцев с даты пуска газа к потребителям при условии предварительного подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

5.3 Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаруживаются дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Генподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 дней со дня получения письменного или устного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.4 Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

6. Ответственность сторон

6.1 Финансирование работ ведется в соответствии с графиком, приведенным в Приложении 1. В случае договоренности между Сторонами, оформленной Дополнительным Соглашением, сроки могут быть изменены

6.2 В  случае не поступления оплаты по предшествующему этапу в срок более 19 дней, Генподрядчик имеет право либо прекратить работы, обеспечив надлежащую охрану материальных ценностей до поступления средств, либо начислить Заказчику пени в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

6.3 В случае нарушения сроков проведения работ без предварительного согласования с Заказчиком, оформленного Дополнительным Соглашением, заказчик имеет право приостановить финансирование или начислить Генподрядчику штраф в размере 0,01% от стоимости работ за каждый  день задержки.

7. Разрешение споров

7.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе выполнения работ по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим законодательством. Решение Арбитражного суда является обязательным для обеих Сторон.

8. Форс-мажор

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору полностью или частично, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: военных действий, пожара, наводнения, постановлений и Актов Правительства Московской области и Российской Федерации, препятствующих выполнению обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.2 Сторона, для которой возникли условия, препятствующие исполнению обязательств по настоящему Договору, должна в письменной форме известить об этом другую Сторону не позднее пяти дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы. После получения извещения Стороны рассматривают возникшие проблемы по выполнению Договора и путем переговоров определяют меры по выполнению Договора.

9. Срок действия Договора

9.1 Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10. Общие положения

10.1 Дополнения, изменения и приложения к настоящему Договору являются действительными и составляют неотъемлемую часть Договора лишь в том случае, если они подписаны обеими Сторонами.

10.2 Настоящий Договор составлен в 2х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик СНТ " Поляна " ИНН 5030031439 Московская обл.Наро-Фоминский р-н, у д.Афанасовка. р/сч.40703810138110001485 в Сбербанке России ОАО, г.Москва,Донское. ОСБ.№7813/01661 к/сч. 30101810400000000225 БИК 044525225 _______________________ Ю.В.Нестеркин м.п. | Генподрядчик ЗАО "Спецстроймонтаж" Юридический адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, п. Селятино, инж. корпус ОАО "Гидромонтаж", к. 401 ИНН/КПП 5030004033/503001001 р/сч 40702810900000000184 в АКБ "Фора-Банк" г. Москва к/сч 30101810300000000341 БИК 044525341 Генеральный директор ________________________ Полянчиков В.А. м.п. |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору №     от "   "                      2011 г.

ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

на выполнение комплекса работ по газификации СНТ " Красная Горка" , расположенного по адресу: МО, Наро-Фоминский район, г/п Апрелевка, ст.Победа.

| № п/п | Наименование этапов работы | Стоимость работ | Выполнение работ |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата окончания работ | Сумма к оплате | Дата оплаты |  |
| 1. | Гостройнадзор |  |  |  |  | договор |
| 2. | Строительство газопровода высокого давления длиной 1440 .м. | 2 522 440 |  |  |  |  |
| 3. | Строительство газопровода среднего давления длиной 3090 м. Ø 160мм -210 м Ø 110 мм -2880 м | 330 127 4 139 389 |  |  |  |  |
| 4. | Заключение Договоров с собственниками жилых строений на монтаж внутреннего газопровода. |  |  |  |  | индивидуальные договора |
| 5. | Монтаж установки МРП | 518 468 |  |  |  |  |
| 6. | Монтаж и установка задвижки AVK со стоимостью Ø 110мм – 6 шт. | 489 576 |  |  |  |  |
| 7. | Врезка + пуско-наладка ШРП+ технадзор |  |  |  |  | Договор НТГХ |
|  | Итого по п.п.2,3,5,6 | 8 000 000,00 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ | 8 000 000,00 |  |  |  |  |

| Заказчик СНТ "Поляна " Председатель правления _______________________ Ю.В.Нестеркин м.п. | Генподрядчик ЗАО "Спецстроймонтаж" Генеральный директор ________________________ Полянчиков В.А. м.п. |
| --- | --- |